Meilensteine und Netzplan

Gesamtlaufzeit: 80 Stunden

1. Meilensteine
M1: Analyse & Architektur (12. Std.)
M2: Infrastruktur & Git (16. Std.)
M3: Lobby-System fertig (26. Std.)
M4: Frontend & Backend verknüpft (52. Std.)
M5: WebSocket-Integration stabil (60. Std.)
M6: Systemtests abgeschlossen (70. Std.)
M7: Projektdokumentation finalisiert (80. Std.)

2. Ablauf
Analyse -> Git-Setup -> Lobby-System -> Frontend/Backend Parallel -> WebSockets -> Tests -> Dokumentation