Netzplan & Arbeitspakete

Dieses Dokument beschreibt den Netzplan, die Meilensteine und die daraus resultierenden Arbeitspakete für das Projekt 'Schiffe versenken'.

1. Meilensteine und Zeitplan

| Meilenstein | Beschreibung | Geplante Stunde |
| --- | --- | --- |
| M1 | Analyse & Architektur abgeschlossen | 12. Std. |
| M2 | Infrastruktur & Git-Setup bereit | 16. Std. |
| M3 | Lobby-System vollständig funktionsfähig | 26. Std. |
| M4 | Frontend & Backend erfolgreich verknüpft | 52. Std. |
| M5 | WebSocket-Integration stabil & getestet | 60. Std. |
| M6 | Systemtests erfolgreich abgeschlossen | 70. Std. |
| M7 | Projektdokumentation finalisiert | 80. Std. |

2. Strukturierte Arbeitspakete (AP)

AP 1: Anforderungsanalyse & Architekturdesign (12 Std.) - Definition der Spielregeln, Datenmodelle und WebSocket-Events.

AP 2: Git-Repository & Umgebungseinrichtung (4 Std.) - Initialisierung des Projekts und Installation von Flask/Flask-SocketIO.

AP 3: Entwicklung des Lobby-Systems (10 Std.) - Raumverwaltung, Generierung von Raumcodes und Weiterleitung der Spieler.

AP 4: UI-Entwicklung & Spielfeld-Darstellung (12 Std.) - Interaktives 10x10-Gitter in HTML/CSS und Klick-Platzierung.

AP 5: Serverseitige Spiellogik (13 Std.) - Implementierung der Trefferauswertung, Zugwechsel und Siegbedingungen in Python.

AP 6: WebSocket-Integration (8 Std.) - Echtzeit-Synchronisation zwischen Frontend und Backend.

AP 7: Qualitätssicherung & Dokumentation (20 Std.) - Durchführung von Systemtests und Erstellung des Pflichtenhefts/Benutzerhandbuchs.